CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 – Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3–4 tuần, ít việc thì rút còn 1 tuần | Sai | Sprint | Inspection & Adaptation | Đội làm mất nhịp độ phát triển ổn định |
| QT2. Cuối Sprint, đội trình diễn cho người dùng thử mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử, để họ thấy đội làm việc chăm chỉ | Sai | Increment và Sprint Review | Transparency | Tạo ảo tưởng thực tế cho là đã tiến độ nhưng làm giảm niềm tin của người dùng. Vì gây ra nhiều tính năng lỗi, chạy không ổn định |
| QT3. Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử | Đúng | _ | _ | Sprint Review là mục đích cốt lõi và thích nghi Product Backlog cho các Sprint tiếp theo dựa trên phản hồi thực tế |
| QT4. Sprint vừa rồi không có sự cố nào nên đội bỏ buổi Sprint Retrospective cho đỡ tốn thời gian | Sai | Sprint Retrospective | Inspection & Adaptation | Đội đánh mất cơ hội cải tiến liên tục quy trình và cách phối hợp, dẫn dến các vấn đề tiềm và lỗi liên tục |

Phần 2 – Sửa lỗi

QT1: Đội RikkeiGo cần cố định độ dài Sprint (ví dụ: luôn là 2 tuần) và điều chỉnh khối lượng công việc đưa vào Sprint cho phù hợp với năng lực thay vì thay đổi độ dài Sprint

Sửa QT2: Trong buổi Sprint Review, đội chỉ trình diễn các hạng mục công việc đã hoàn thành trọn vẹn và đạt Tiêu chuẩn hoàn thành

Sửa QT4: Sprint Retrospective là sự kiện bắt buộc cuối mỗi Sprint để toàn đội cùng thanh tra lại quy trình làm việc và tìm ra ít nhất một điểm cải tiến cho Sprint kế tiếp, bất kể Sprint vừa qua có phát sinh sự cố hay không